Raport końcowy z realizacji Programu „Drogowiec” – 2007 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku we współpracy z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Powiatowym Zarządem Dróg w Bielsku Podlaskim, Powiatowymi Urzędami Pracy oraz Urzędami Gmin województwa podlaskiego, zrealizował kolejną edycję  Programu Aktywizacji Zawodowej Długotrwale Bezrobotnych ,,Drogowiec”. Celem programu była aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych z województwa podlaskiego  będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, poprawa zdolności zatrudnieniowych beneficjentów Programu, a także poprawa stanu oraz modernizacja sieci dróg wojewódzkich i gminnych w województwie podlaskim.

Ww. Program był realizowany w okresie od kwietnia do listopada 2007 r.

W ramach Programu zaktywizowano 104 mężczyzn długotrwale bezrobotnych, zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy,  z czego 102 osoby w ramach robót publicznych i 2 osoby w ramach prac interwencyjnych. Wprawdzie nie osiągnięto zakładanych wskaźników co do ilości zorganizowanych miejsc pracy (planowano 111 miejsc), to realizacja założeń w 94 % przy tak trudnej grupie osób bezrobotnych, jaką są osoby długotrwale bezrobotne, może świadczyć o powodzeniu przedsięwzięcia.

Osoby bezrobotne wykonywały prace mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich i gminnych poprzez ich uporządkowanie i modernizację.

Na tworzonych miejscach pracy zatrudnieni byli bezrobotni mężczyźni wytypowani przez powiatowe urzędy pracy, mieszkający na terenie lub w pobliżu gminy objętej działaniami podejmowanymi w ramach przedsięwzięcia.

Na realizację Programu zostały zabezpieczone środki FP w kwocie 515.833,00 zł pochodzące z 30% rezerwy samorządu województwa. Powiatowe urzędy pracy wydatkowały kwotę 455.712,24 zł natomiast niewykorzystane środki FP w kwocie 60.120,76 zł zostały rozdysponowane w ten sposób, że kwotę 11.092,49 zł przesunięto na realizację Programu „Wsparcie samozatrudnienia i przedsiębiorców w tworzeniu miejsc pracy”  natomiast kwota 49.028,27 zł została wydatkowana na inne formy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych realizowane poza programami regionalnymi.

Poniższa tabela przedstawia formy aktywizacji zastosowane w ramach Programu przez poszczególne samorządy powiatowe oraz kwoty środków finansowych wydatkowanych na jego realizację:

| PUP | Forma wsparcia | Liczba osób objęt. Programem | Kwota wydatkowanych środków FP (zł) | Kwota środków FP będąca w dyspozycji PUP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | w tym przyznana z 30% rezerwy samorządu wojew. |  |
| Augustów | roboty publiczne | 6 | 28.912,71 | 28.912,71 | 48.620,00 |
| Białystok | roboty publiczne | 6 | 19.118,68 | 19.118,68 | 30.940,00 |
| Bielsk Podlaski | roboty publiczne | 15 | 76.225,00 | 76.225,00 | 82.673,00 |
|  | prace interwencyjne | 2 | 6.865,00 | 6.448,00 |  |
| Grajewo | roboty publiczne | 2 | 8.768,46 | 8.768,46 | 8.840,00 |
| Hajnówka | roboty publiczne | 4 | 12.580,01 | 8.840,00 | 8.840,00 |
| Kolno | roboty publiczne | 8 | 35.360,00 | 35.360,00 | 35.360,00 |
| Łomża | roboty publiczne | 12 | 51028,43 | 51.028,43 | 70.720,00 |
| Mońki | roboty publiczne | 4 | 16.600,00 | 16.600,00 | 17.680,00 |
| Sejny | roboty publiczne | 7 | 44.200,00 | 44.200,00 | 44.200,00 |
| Siemiatycze | roboty publiczne | 8 | 35.074,20 | 35.074,20 | 35.360,00 |
| Sokółka | roboty publiczne | 10 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.200,00 |
| Suwałki | roboty publiczne | 18 | 72.296,76 | 72.296,76 | 79.560,00 |
| Wysokie Mazowieckie | roboty publiczne | 2 | 8.842,00 | 8.840,00 | 8.840,00 |
| Razem: | roboty publiczne | 102 | 453.006,25 | 449.264,24 | 515.833,00 |
|  | prace interwencyjne | 2 | 6.865,00 | 6448,00 |  |
| Ogółem PUP Woj. podlaskiego |  | 104 | 459.871,25 | 455.712,24 | 515.833,00 |

Zakres prac wykonywanych przez beneficjentów Programu:

Prace w ramach bieżącego utrzymania dróg, roboty utrzymaniowe obiektów mostowych i urządzeń odwadniających, roboty pielęgnacyjne zieleni:

- renowacja rowów przydrożnych

- wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni masą „ na zimno”,

- zasypywanie wyrw w poboczach,

- likwidacja zastoisk wodnych,

- czyszczenie cieków i przepustów,

- czyszczenie elementów konstrukcji mostów,

- podcinanie gałęzi drzew,

- wycinka drzew, krzewów, krzaków i odrostów korzeniowych

- sprzątanie pasa drogowego,

- malowanie słupków do znaków, poręczy mostowych,

- zbieranie nieczystości,

- sadzenie drzewek, uzupełnianie poboczy destruktem,

- sprzątanie chodników i jezdni z piasku.

Zakres finansowo – rzeczowy prac wykonywanych przez beneficjentów na drogach wojewódzkich:

| Lp. | Asortyment robót | Wartość robót |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sprzątanie pasów drogowych | 20 038,25 |
| 2 | Sprzątanie nawierzchni dróg i chodników z piasku | 21 555,95 |
| 3 | Remonty cząstkowe dróg | 16 147,00 |
| 4 | Uzupełnienie zapadnięć w jezdni | 11,84 |
| 5 | Uzupełnienie korpusu drogowego kruszywem | 9 115,00 |
| 6 | Naprawa cieków odwod. i chodnika z płytek betonowych | 2 681,66 |
| 7 | Koszenie traw i jednorocznych samosiewów rosnących w rowach przydrożnych, na poboczach dróg oraz w okolicy mostów i przepustów | 220,00 |
| 8 | Wycinka krzaków i odrostów korzeniowych | 197 309,72 |
| 9 | Czyszczenie przepustów w ciągach dróg i przepustów pod zjazdami | 4 300,00 |
| 10 | Oczyszczanie koryta ściekowego | 196,00 |
| 11 | Uzupełnianie poboczy destruktem | 4 797,78 |
| 12 | Uprzątanie gałęzi z wywiezieniem na odległość 2 km z rozdrobnieniem na miejscu | 54 511,04 |
| 13 | Usuwanie chwastów rosnących na chodnikach i przy wlotach i wylotach przepustów z użyciem środków chwastobójczych | 1 085,00 |
| 14 | Oczyszczanie kratek ściekowych na mostach i ulicach | 220,16 |
| 15 | Poprawienie i ustawienie słupków | 10 924,60 |
| 16 | Wymiana słupków prowadzących | 574,50 |
| 17 | Sadzenie drzewek | 2 296,00 |
| 18 | Pielęgnacja zadrzewienia | 2 830,80 |
| 19 | Ustawienie znaków i tablic drogowych | 1 570,16 |
| 20 | Wykonanie rowków odwadniających | 1 053,80 |
| 21 | Sprzątanie nawierzchni mostów z piasku | 3 133,76 |
| 22 | Czyszczenie poręczy mostów ze starej farby | 2 083,88 |
| 23 | Malowanie barier na mostach | 609,20 |
| 24 | Ręczne plantowanie poboczy | 100,00 |
| 25 | Naprawa stożków przy moście | 156,00 |
| 26 | Szkolenie BHP |  |
|  | Wartość razem: | 357 522,10 |

Uwagi oraz sugestie przekazane przez powiatowe urzędy pracy:

PUP w Augustowie zauważył zbyt małe zainteresowanie Urzędów Gmin formą aktywizacji bezrobotnych, jaką są roboty publiczne. Aby zmienić takie podejście należałoby poszerzyć kampanię informacyjną w Urzędach Gmin oraz u pracodawców zatrudniających beneficjentów.

W pozostałych powiatowych urzędach pracy, które wyraziły swoją opinię, realizacja Programu przebiegała zgodnie z jego założeniami i przyniosła pozytywne efekty w postaci poprawy stanu dróg, a co za tym idzie, poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.